### Technische Specialisatie

# Plan van Aanpak

Naam Student:	Niels Hoekzema
Klas:		SD3A
Datum:		2 sep. 26

## Doelstelling

Game development: Een 2D top-down arena survival game maken in Godot 4. Wil extra verdiepen in object pooling en performance optimalisatie.

Waarom dit onderwerp:

Tijdens de opleiding heb ik tot nu toe alleen maar kunnen werken aan web applicaties en administratieve systemen in .NET, blazor en andere talen. Game development is een onderdeel van software development die daar inhoudelijk sterk van afwijkt. Daarom lijkt mij het leuk om te kijken wat het allemaal inhoud.

Wat ik wil opleveren:

Ik ben van plan om een 2D top-down arena survival game te maken. Je hebt een karakter waarmee je in een area kan rondlopen en aanvallen kan doen met een wapen. Om je heen komen waves van enemies. Die enemies droppen experience. Je moet dat oppakken om je level te verhogen. Je kan kiezen uit 2-3 upgrades voor je wapen zodra je een level omhoog gaat. Je moet zo lang mogelijk proberen te overleven. Het spel eindigt zodra je te veel levens verliest. Daarna kan je een nieuwe “run” starten waar je weer opnieuw alles moet gaan doen.

## Betrokkenen

-Meneer den Otter (Begeleidende docent): beoordeelt dit plan van aanpak, kijkt of er voortgang is door wekelijkse standups en geeft feedback op wat ik gemaakt heb.

## Aanpak

Fase 1, Oriëntatie en voorbereiding: Het onderwerp beslissen en vastleggen in plan van aanpak. Onderzoeken wat er nodig is voor dit project en de benodigde programma’s/tools installeren.

Fase 2, Engine leren: Ik leer de engine kennen via de officiële Godot-tutorial “Your first 2D-game”. Onderzoeken hoe scene- en node-structuur met de engine. Verschillende ingebouwde functies begrijpen. Delta leren kennen voor frame-onafhankelijke beweging.

Fase 3, Speler en besturing: Een basis speelbaar personage bouwen. Je moet de personage zelf kunnen besturen met de speciale inputmap functionaliteit in Godot. Ik ga kijken of er online gratis grafische asset packs zijn die ik kan gebruiken hiervoor. Anders maak ik simpele eigen designs.

Fase 4, Vijand systeem: Een vijandscene bouwen die word aangemaakt tijdens het spelen. Spawn posities bepalen met een circel buiten het beeld(speelveld) waar ze op een random hoek(locatie) spawnen. De vijand moet dan de locatie van de speler vinden en daarop reageren. Een timer gebruiken voor spawn interval.

Fase 5, Wapen- en levenssysteem: Projectielen implementeren die als “wapen aanvallen” worden gebruikt. Collision layers toevoegen aan de projectielen en vijanden om te zorgen dat de projectielen de vijanden kunnen raken. Als de projectielen buiten het speelveld komen moeten ze verwijderd/weggehaald worden. Het personage krijgt levenspunten, een kleine onkwetsbaarheid nadat je geraakt word. Ook moet hier een game-over en herstart functionaliteit gemaakt worden.

Fase 6, Progressiesysteem: De moeilijkheidsgraad word hoger des te langer dat je leeft. De spawn frequentie word hoger en uiteindelijk krijgen de vijanden meer levenspunten. Verslagen vijanden laten experience achter, waardoor je kan levelen. Bij het bereiken van een nieuw level kan je uit een upgrade kiezen, zoals bijvoorbeeld meer levenspunten voor je karakter of meer schade van je wapen. Ook moeten er verschillende vijand types komen des te langer je bezig bent.

Fase 7, Testen en afwerking: De game word getest, mogelijk door medestudenten of vrienden. Bugs die gevonden worden oplossen. Hoofdmenu maken en pauze functionaliteit toevoegen. Ook kijken of ik geluidseffecten kan toevoegen.

Fase 8, Documentatie en presentatie: Ik houd tijdens het project de documentatie bij. Dat rond ik hier allemaal netjes af. Ik ga me voorbereiden voor de presentatie met een demo en toelichting.

Fase 9, buffer en Reflectie: Feedback verwerken en mogelijk mijn game uitbreiden.

Alle fases: Verdiepen en toepassen van object pooling voor vijanden en projectielen. In plaats van objecten voortdurend aan te maken en te vernietigen, wordt een vaste voorraad objecten hergebruikt. Er wordt een testopstelling gebouwd die een oplopend aantal gelijktijdige objecten genereert. De framerate wordt gemeten bij 50, 100, 200, 500 en 1000 objecten, in beide varianten, en de resultaten worden verwerkt.

## Materiaal

Godot: Ik gebruik de volledige documentatie voor 2D games maken van Godot. Hier volg ik eerst de Tutorial “Your first 2D game”. Daarna gebruik ik de documentatie voor functies die ik kan gebruiken tijdens het maken van de game.

Youtube: Ik denk dat ik video’s ga opzoeken, maar kan natuurlijk niet van te voren weten welke ik hiervoor ga gebruiken. Dit word bijgehouden en in documentatie gezet.

Hardware, software en libraries. (Geef ook informatie op zoals versie nummering)

Het is een soort boodschappenlijst.

- Godot Engine Versie 4.7.2

## Planning

Voorbeeld planning

| Week | Activiteit / Leerdoel | Resultaat / bewijsstuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Onderzoek doen naar onderwerp + doelen opstellen (fase 1-2) | Dit PVA en test resultaten in Godot |
| 2 | Basistechniek leren (tutorial, documentatie lezen) (fase 2) Bij tijd over beginnen aan de game | GitHub repo, aantekeningen, screenshots, Godot |
| 3-6 | Beginnen met de game. Eerst ga ik de basis functionaliteiten maken (fase 3-5) en dan breid ik dat steeds uit (fase 6). | Werkende demo / code / beschrijving |
| 7 | Verder met de uitbreidingen zoals upgrades en level systeem (fase 6). Ook het volledig toepassen en uittesten van Object pooling. | Verbeterde versie, uitleg van keuzes, resultaten van testen voor fps met/zonder object pooling. |
| 8 | Voorbereiden presentatie of verslag (fase 8) | Presentatie of document in concept |
| 9 | Eindpresentatie + evaluatie (fase 9) | Eindproduct + reflectie |
| 10 | Buffer / Inhaalweek |  |